EduTutor IA

Cadrage produit

ADR-0001 — Choix du modèle LLM pour la génération de quiz

Livrable Jour 1 — APOCAL'IPSSI 2026

| Statut | ✅ Accepté (benchmark J2 exécuté le 30/06/2026 — résultats) |
| --- | --- |
| Date | 30/06/2026 |
| Décideurs | Équipe 6 (Kahil MOKHTARI, Amine HADDANE, Souleymane FALL, Nikola MILOSAVLJEVIC, Dina CHAOUKI, Rayan ZEBAZE SAO, Hugo RAGUIN) |
| Story liée | US-X.3 (tracer le choix LLM) · SPK-2 · contrainte US-W.3 (cloud = ADR obligatoire) |

# 1. Contexte

La génération de 10 QCM prend ~45 s avec llama3.1:8b (Ollama, local) — jugé inacceptable par un beta-testeur (perturbation J2). Le sponsor exige ≤ 15 s d'ici ce soir. Contrainte produit non négociable : souveraineté des données (RGPD), 100 % local par défaut. Il faut donc accélérer sans envoyer les cours des utilisateurs hors UE.

# 2. Options envisagées

| Option | Latence médiane / p95 | Validité (10 QCM) | RGPD | Verdict |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Statu quo llama3.1:8b (local) | 9,6 s / 56,0 s | 10/10 variable | ✅ local | ❌ p95 hors SLA |
| B1. Local léger phi3:mini (Ollama) | 7,8 s / 9,9 s | ❌ instable (3-9 QCM) | ✅ local | ❌ qualité non fiable |
| B2. Local équilibré mistral:7b (Ollama) | 8,8 s / 12,5 s | ✅ 10/10 | ✅ local | ✅ retenu |
| C. Cloud UE Mistral AI mistral-small | non mesuré | — | 🟡 UE | repli si local insuffisant |
| D. Cloud US Groq llama-3.3-70b | non mesuré | — | ❌ hors UE | exclu (RGPD, US-W.3) |

Mesures : 5 runs/modèle, cours de référence, machine i5-11400F + RTX 5070. Détail : benchmark J2.

# 3. Décision

Décision (actée sur la base du benchmark) :

1. Adopter l'option B2 — `mistral:7b` en local (Ollama) comme modèle par défaut : p95 12,5 s (< 15 s) et 10 QCM valides, souveraineté préservée. Appliqué via OLLAMA_MODEL=mistral:7b (settings + .env.example).

2. `phi3:mini` écarté malgré sa rapidité (p95 9,9 s) : qualité/format non fiables (3 à 9 questions).

3. `llama3.1:8b` écarté : p95 56 s (cause de la latence ressentie).

4. Repli option C (Mistral cloud UE) si un poste sans GPU ne tient pas le SLA en local. Option D (Groq/US) exclue (RGPD, US-W.3).

5. Durcir le prompt/parser (retry + tolérance) : tous les modèles ont parfois dévié du format → action US-F3.1.

# 4. Justification *(au-delà de « le plus rapide » — CA-J2-4)*

Souveraineté d'abord : notre différenciateur produit et notre engagement RGPD imposent le local tant qu'il est viable ; on ne sacrifie pas la conformité pour quelques secondes.

Réversibilité : backend/llm/providers.py permet de changer de fournisseur par configuration (feature-flag), sans réécriture — décision peu risquée et réversible.

Qualité maîtrisée : le seuil ≥ 4/5 (3 testeurs) garantit qu'on n'échange pas la latence contre des QCM médiocres.

Coût : option B = coût nul (modèle local déjà disponible) ; option C = coût maîtrisé (free tier Mistral).

# 5. Conséquences

Positives (+)

Latence ramenée à ≤ 15 s, SLA beta-testeur respecté.

RGPD/souveraineté préservés (option B) ; repli UE documenté (option C).

Choix tracé et réversible (config).

À surveiller (−)

Robustesse du format : tous les modèles ont parfois renvoyé un nombre de questions ≠ 10 → durcir le prompt/parser avec retry (US-F3.1).

Dépendance GPU : les mesures sont sur une machine avec RTX 5070 ; sur un poste CPU-only, les latences seront plus élevées → réévaluer (repli option C possible).

Surveiller la qualité /5 et le taux d'hallucination de mistral:7b (US-F3.5, RAG).

Si repli option C : dépendance à un tiers UE → mentionner dans les pages RGPD (US-G.1).

ADR-0001 — équipe 6 · format Architecture Decision Record (1 page) · statut Accepté le 30/06/2026 après benchmark (cible ≤ 15 s vérifiée avec `mistral:7b`).