EduTutor IA

Cadrage produit

Story Map — EduTutor IA

Livrable Jour 1 — APOCAL'IPSSI 2026

# 🗂️ Identification du document

| Équipe | n° 6 |
| --- | --- |
| Membres | Kahil MOKHTARI · Amine HADDANE · Souleymane FALL · Nikola MILOSAVLJEVIC · Dina CHAOUKI · Rayan ZEBAZE SAO · Hugo RAGUIN |
| Sprint concerné | Cadrage |
| Artefact | 4 sur 7 — Story Map |
| Version | v1.0 |
| Date de remise | 30/06/2026 |
| Statut | Draft (à valider PO) |
| Rédacteur | Nikola MILOSAVLJEVIC |
| Fichier | equipe-6-story-map-v1.0 |
| Méthode | Story Mapping (Jeff Patton) — carte 2D : activités × MoSCoW |

Liens : Product Vision Board · Personas · Customer Journey Map · Product Backlog · Perturbation J1.

# 1. Objet du document

La Story Map (Jeff Patton) déroule le produit en 2 dimensions :

Axe horizontal — le « backbone » : les activités utilisateur dans l'ordre du parcours (de gauche à droite, cf. Customer Journey).

Axe vertical — la priorisation MoSCoW : ce qu'on livre d'abord (Must / Release 1) en haut, le reste en dessous (Should / Could / Won't).

Chaque cellule pointe vers une user story de notre Product Backlog (traçabilité directe), avec son état réel dans le code (mentalité brownfield) :

Légende état : ✅ livré (à recalibrer) · 🔧 partiel (à fiabiliser) · ⬜ à faire

Spécificité Équipe 6 : conformément à notre positionnement enseignant-first et à la perturbation J1, le backbone inclut une 7ᵉ activité « Piloter sa classe » (enseignante Mme Lefèvre) que les parcours purement étudiants n'ont pas.

Mise à jour J4 : le passage à l'échelle ajoute une 8ᵉ activité transverse « Utiliser la plateforme publique ». Elle ne remplace pas le parcours MVP ; elle ajoute les exigences nécessaires pour une adoption nationale : RGAA, i18n et scalabilité.

# 2. Backbone — Activités utilisateur (epics)

| # | Activité utilisateur | Epic backlog | Persona |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | S'inscrire & gérer son compte | E1 / E8 | Lucas, Léa, Karim |
| 2 | Déposer un cours | E2 | Lucas, Léa, Karim |
| 3 | Générer un quiz | E3 | Lucas, Léa, Karim |
| 4 | Passer le quiz & être corrigé | E4 | Lucas, Léa, Karim |
| 5 | Consulter ses résultats | E5 | Lucas, Léa, Karim |
| 6 | Suivre sa progression | E6 | Karim (régulier) |
| 7 | Piloter sa classe (enseignant·e — J1) | E11 / espace enseignant | Mme Lefèvre |
| 8 | Utiliser la plateforme publique (J4) | E14 / E15 / E16 | Amina, Diego, État / DPO |

# 3. Carte 2D — Activités × MoSCoW

Lecture : chaque ligne est un niveau de priorité ; chaque colonne une activité. La ligne MUST = le MVP Release 1 (squelette ambulant : s'inscrire → déposer → générer → passer → résultats → historique).

| MoSCoW ↓ \ Activité → | 1. S'inscrire & compte | 2. Déposer un cours | 3. Générer un quiz | 4. Passer & corriger | 5. Résultats | 6. Progression | 7. Piloter sa classe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 🔴 MUST<br>(Release 1) | US-F1.1 ✅<br>US-F1.2 ✅<br>US-F1.3 🔧<br>US-F1.4 🔧<br>US-F1.5 ✅<br>US-G.1 ⬜ · US-G.2 🔧 | US-F2.1 🔧<br>US-F2.2 🔧<br>US-F2.3 ⬜ | US-F3.1 🔧<br>US-F3.2 ✅<br>US-F3.4 ⬜ | US-F4.1 🔧<br>US-F4.2 ✅ | US-F5.1 🔧<br>US-F5.2 🔧 | US-F6.1 🔧 | US-T.1 ⬜<br>US-T.2 ⬜<br>US-T.3 ⬜ |
| 🟠 SHOULD<br>(R1 si le temps le permet) | US-F1.6 ⬜<br>US-G.3 ⬜ · US-G.4 ⬜ | US-F2.4 ⬜ | US-F3.3 ⬜<br>US-F3.5 🔧 | — | US-F5.3 ⬜ (landing) | US-F6.2 🔧 | — |
| 🟡 COULD<br>(Release 2) | US-G.5 ⬜ (export RGPD) | — | US-R2.1 🔧 (RAG renforcé)<br>US-R2.3 ⬜ (difficulté) | — | US-R2.4 ⬜ (explications)<br>US-FB.1 ⬜ (noter quiz) | US-F6.3 ⬜ (filtres)<br>US-R2.5 ✅ · US-R2.6 ✅ | US-R2.2 ⬜ (dashboard prof + export) |
| ⚪ WON'T<br>(hors semaine) | US-W.2 (paiement) | US-W.3 (LLM cloud par défaut — RGPD) | — | — | US-FB.2 (signalement) | US-W.1 (app mobile native) | — |

# 4. Tranches de livraison (release slices)

| Slice | Contenu | Échéance |
| --- | --- | --- |
| 🥇 Walking skeleton (MVP) | Toute la ligne MUST : parcours complet s'inscrire → déposer → générer → passer → résultats → historique + espace enseignant (US-T.x) | Mercredi 17h45 (R1) |
| 🥈 Confort R1 | Stories SHOULD insérées si la vélocité le permet (messages d'erreur, RAG ancré, landing) | Mercredi, si capacité |
| 🥉 Release 2 | Stories COULD (RAG renforcé, explications, dashboard enseignant) arbitrées par le PO | Jeudi soir (R2) |
| 🏛️ Release 3 — Plateforme publique | Passage à l'échelle J4 : scalabilité nationale (US-SC.), accessibilité RGAA (US-A11Y.), i18n (US-I18N.*), conformité internationale (US-RGPD-INT.1) | Cadrée jeudi, planifiée au-delà de la semaine |

Risque n°1 (cf. backlog §9) : la chaîne US-F3.1 → US-F4.1 → US-F5.1 → US-F6.1 est majoritairement en 🔧. C'est le chemin critique du MVP : à fiabiliser en priorité, sinon pas de démo.

# 4bis. Addendum J4 — Activité transverse « Plateforme publique »

| Axe J4 | Activité utilisateur | Stories backlog | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| Scalabilité | Générer un quiz même en période de pic national, sans timeout ni file bloquante visible. | US-SC.1, US-SC.2, US-SC.3, US-SC.4 | M/M/S/C |
| Accessibilité RGAA | Naviguer au clavier, lire l'interface au lecteur d'écran, comprendre les erreurs et focus. | US-A11Y.1, US-A11Y.2 | M/S |
| Internationalisation | Choisir une langue d'interface et obtenir des quiz IA cohérents dans cette langue. | US-I18N.1, US-I18N.2 | S/S |
| Conformité internationale | Garantir hébergement UE, DPA et absence de transfert non maîtrisé. | US-RGPD-INT.1 | M |

Lecture PO : ces stories sont préventives. Elles réduisent les risques J4 identifiés dans j4-passage-echelle.md et ne doivent pas être confondues avec le périmètre de démonstration R1/R2.

# 5. Visualisation (synthèse)

`

ACTIVITÉS →  1.Compte   2.Cours   3.Générer  4.Passer  5.Résultats 6.Progrès  7.Classe(prof)

┌─────────┬─────────┬──────────┬─────────┬──────────┬─────────┬──────────────┐

🔴 MUST     │ F1+RGPD │  F2     │   F3     │   F4    │   F5     │   F6    │  US-T.1/2/3  │  ← MVP R1

🟠 SHOULD   │ erreurs │ fallback│  RAG/load│   —     │ landing  │ rouvrir │      —       │

🟡 COULD    │ exportG │   —     │ difficulté│   —    │ explic.  │ filtres │ dashboard prof│  ← R2

⚪ WON'T    │ paiement│ LLMcloud│    —     │   —     │ signal.  │ mobile  │      —       │

└─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────────┘

`

# ✅ Grille d'auto-évaluation

| Critère qualité | Auto-éval | Commentaire / preuve |
| --- | --- | --- |
| Les activités utilisateur (backbone) sont nommées et ordonnées | ☑ Oui | §2 : 7 activités dans l'ordre du parcours, mappées aux epics. |
| Les 4 niveaux MoSCoW sont présents en lignes | ☑ Oui | §3 : MUST / SHOULD / COULD / WON'T. |
| La ligne MUST décrit bien le MVP Release 1 (F1–F6) | ☑ Oui | §3 ligne MUST + §4 walking skeleton. |
| Chaque cellule est tracée vers une user story | ☑ Oui | Renvois US-Fx.x / US-T.x / US-Rx.x du Product Backlog. |
| L'état réel du code (brownfield) est indiqué | ☑ Oui | Icônes ✅/🔧/⬜ par cellule (spécificité équipe 6). |
| Les tranches de livraison (R1/R2/R3) sont identifiées | ☑ Oui | §4 release slices avec échéances. |
| La perturbation J1 (enseignant) est intégrée | ☑ Oui | Colonne 7 « Piloter sa classe » + US-T.x en MUST. |
| La perturbation J4 est intégrée | ☑ Oui | §4bis : activité transverse plateforme publique + E14/E15/E16. |
| Le document a été relu et validé par l'équipe | ☑ Oui | Revue d'équipe avant remise · validation PO en attente. |

# 📚 Références

Jeff Patton — User Story Mapping (O'Reilly) : https://www.jpattonassociates.com/story-mapping/

Cours Agile/Scrum (Mohamed EL AFRIT) — mohamedelafrit.com/teaching/APOCALIPSSI

Sources internes : Product Backlog · Customer Journey Map · Personas

# 🔄 Convention de versionnement

v1.0 — story map initiale issue du cadrage (30/06/2026)

v1.x — recalibrage après revue de sprint / mise à jour de l'état du code

v2.0 — révision majeure suite à une perturbation (changement de scope)

Story Map réalisée selon la méthode Jeff Patton — carte 2D activités × MoSCoW, tracée sur le Product Backlog de l'équipe 6.

Dépôt : `/docs/cadrage/story-map.md` — v1.0 — 30/06/2026