Product Backlog — EduTutor IA

Artefact de cadrage Jour 1 — APOCAL'IPSSI 2026

Produit : EduTutor IA — assistant IA de révision, enseignant-first, à génération ancrée dans les cours (RAG) et 100 % local (Ollama) pour la souveraineté des données (RGPD).

Dépôt : fork de melafrit/IPSSI_APOCAL_KIT

Statut : à valider par le Product Owner (arbitrage MoSCoW avant le démarrage des sprints).

Échéances : Release 1 (MVP F1–F6) → mercredi 17h45 · Release 2 (pistes) → jeudi soir.

Document vivant — mis à jour à chaque revue de sprint. Source de vérité du périmètre : GitHub Issues & Project du dépôt.

1. Objet du document

Ce backlog est construit selon une mentalité brownfield : un inventaire de l'existant. Le kit fourni n'est pas un point de départ vierge mais une base fonctionnelle et volontairement inégale (« à reprendre, pas à admirer »). Chaque story porte donc son état réel dans le code afin de ne pas réécrire ce qui marche et de concentrer l'effort sur les manques : fiabiliser, brancher front ↔ back, tester, durcir.

Il couvre l'ensemble de la semaine : le MVP must-have F1–F6 (Release 1), les pistes Release 2, et les 5 perturbations prévues — chacune rattachée à un epic et à un spike de préparation.

2. Définitions partagées

Definition of Ready (DoR) — une story peut entrer en sprint si :

Elle respecte les critères INVEST (voir §7).

La valeur métier et l'utilisateur cible sont explicites.

Les critères d'acceptation sont rédigés (Given/When/Then ou liste vérifiable).

Les dépendances (autre story, donnée, endpoint) sont identifiées.

Une estimation en points a été posée par l'équipe.

L'état de l'existant a été vérifié dans le code (brownfield).

Definition of Done (DoD) — une story est terminée si :

Code mergé sur main via Pull Request revue par un pair.

Tests (back et/ou front) passants et CI verte.

Tous les critères d'acceptation satisfaits et démontrables.

Aucune régression sur l'existant.

Fonctionne dans l'environnement Docker Compose (pas seulement en local).

Aucun secret en clair (clés en .env, pas dans le code/les logs).

Documentation / CHANGELOG.md mis à jour si pertinent.

Commits au format Conventional Commits, travail réparti dans l'équipe.

Priorisation MoSCoW

| Code | Signification | Engagement |
| --- | --- | --- |
| 🔴 M | Must have | Indispensable au MVP, livré en R1 |
| 🟠 S | Should have | Important mais contournable, visé R1 si le temps le permet |
| 🟡 C | Could have | Confort, R2 |
| ⚪ W | Won't have (this time) | Hors périmètre semaine, noté pour mémoire |

Échelle d'estimation (Fibonacci, story points)

1 trivial · 2 simple · 3 modéré · 5 conséquent · 8 lourd / à découper · 13 épic à scinder.

Légende état du code (brownfield)

✅ livré (à recalibrer) · 🔧 partiel (à finir / fiabiliser) · ⬜ à faire

3. Épics

| ID | Épic | Description | Couverture | Perturbation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Compte & identité | Inscription, connexion, vérification email, profil, mot de passe | F1 | — |
| E2 | Ingestion de cours | Upload PDF (≤ 5 Mo) ou texte (≥ 200 car.) comme source de quiz | F2 | P1 |
| E3 | Génération de quiz | 10 QCM générés par LLM local, ancrés dans le cours | F3 | P2 |
| E4 | Passation & correction | Soumission des réponses, correction automatique | F4 | — |
| E5 | Résultats | Score /10 + détail des réponses | F5 | — |
| E6 | Historique | Persistance et consultation des quiz passés | F6 | — |
| E7 | Sécurité & durcissement | Anti-injection, isolation des données, rate-limit, secrets | transverse | P3 |
| E8 | RGPD & légal | Pages légales, consentement, export & droit à l'oubli | transverse | P4 |
| E9 | Livraison, CI/CD & crise | CI, scripts de lancement, déploiement, rollback, post-mortem | transverse | P5 |
| E10 | Qualité & exploitation | Tests cœur métier, ADR LLM, admin, observabilité | transverse | P2 |
| E11 | MVP2 / Expérience de révision | Dashboard, révision des erreurs, difficulté, explications | R2 | — |
| E12 | Feedback utilisateur | Notation des quiz, signalement, collecte de retours | R2 | — |

4. RELEASE 1 — MVP (must-have, à livrer mercredi 17h45)

Objectif : un parcours complet « je m'inscris → je dépose un cours → je révise → je vois mon score → je retrouve mon historique », fonctionnel, testé et démontrable sous Docker.

E1 — Compte & identité *(F1)*

| ID | User Story | MoSCoW | Pts | État code |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-F1.1 | En tant qu'étudiant, je veux créer un compte par email afin d'accéder à mes révisions. | 🔴 M | 2 | ✅ signup/ |
| US-F1.2 | En tant qu'étudiant, je veux me connecter / me déconnecter afin de retrouver mes données. | 🔴 M | 2 | ✅ login/ logout/ |
| US-F1.3 | En tant qu'étudiant, je veux valider mon email via un lien afin de sécuriser mon compte. | 🔴 M | 3 | 🔧 verify-email/ (flux à fiabiliser) |
| US-F1.4 | En tant qu'étudiant, je veux réinitialiser mon mot de passe oublié afin de récupérer l'accès. | 🔴 M | 3 | 🔧 password-reset/ (à tester bout-en-bout) |
| US-F1.5 | En tant qu'étudiant, je veux consulter et modifier mon profil afin de garder mes infos à jour. | 🔴 M | 2 | ✅ profile/ me/ change-password/ |
| US-F1.6 | En tant qu'étudiant, je veux des messages d'erreur clairs (email déjà pris, identifiants invalides). | 🟠 S | 2 | ⬜ UX d'erreur |

E2 — Ingestion de cours *(F2 — perturbation P1)*

| ID | User Story | MoSCoW | Pts | État code |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-F2.1 | En tant qu'étudiant, je veux téléverser un PDF (≤ 5 Mo) afin de générer un quiz à partir de mon cours. | 🔴 M | 5 | 🔧 extraction PDF à fiabiliser |
| US-F2.2 | En tant qu'étudiant, je veux coller du texte (≥ 200 car.) afin de générer un quiz sans PDF. | 🔴 M | 2 | 🔧 saisie présente, validation à renforcer |
| US-F2.3 | En tant qu'étudiant, je veux un message d'erreur clair si le fichier est trop lourd / le texte trop court. | 🔴 M | 2 | ⬜ validation & UX d'erreur |
| US-F2.4 | En tant qu'étudiant, je veux être prévenu si l'extraction PDF échoue (PDF scanné/image) afin de basculer sur le texte. | 🟠 S | 2 | ⬜ détection & message |

📌 P1 — Produit/Scope (lundi 14h). La perturbation peut redéfinir le périmètre de saisie. Garder ces stories négociables : arbitrage PO + mise à jour de la Story Map → SPK-1.

E3 — Génération de quiz *(F3 — perturbation P2)*

| ID | User Story | MoSCoW | Pts | État code |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-F3.1 | En tant qu'étudiant, je veux générer 10 QCM depuis ma source via le LLM local afin de réviser. | 🔴 M | 5 | 🔧 generate-quiz/ (robustesse parsing JSON) |
| US-F3.2 | En tant qu'étudiant, je veux que chaque QCM ait 4 options et 1 bonne réponse afin d'un format cohérent. | 🔴 M | 3 | ✅ modèle Question (options, correct_index) |
| US-F3.3 | En tant qu'étudiant, je veux un retour de chargement pendant la génération afin de patienter sereinement. | 🟠 S | 2 | ⬜ état de chargement front |
| US-F3.4 | En tant qu'étudiant, je veux un message exploitable si le LLM échoue / time-out afin de relancer. | 🔴 M | 3 | ⬜ gestion d'erreur & retry |
| US-F3.5 | En tant qu'étudiant, je veux des QCM réellement ancrés dans mon cours (RAG) afin que la révision soit pertinente. | 🟠 S | 5 | 🔧 prompt à durcir / contextualiser |

📌 P2 — Technique/Latence (mardi 10h). La latence Ollama peut être jugée inacceptable → ADR comparant fournisseurs (cf. SPK-2 / US-X.3). Contrainte produit : rester local par défaut (RGPD) — tout passage cloud exige une ADR (voir US-W.3).

E4 — Passation & correction *(F4)*

| ID | User Story | MoSCoW | Pts | État code |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-F4.1 | En tant qu'étudiant, je veux soumettre mes réponses afin d'être corrigé automatiquement. | 🔴 M | 3 | 🔧 <pk>/answer/ à finaliser |
| US-F4.2 | En tant qu'étudiant, je veux qu'une seule bonne réponse par QCM soit comptée afin d'un score juste. | 🔴 M | 2 | ✅ logique correct_index |

E5 — Résultats *(F5)*

| ID | User Story | MoSCoW | Pts | État code |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-F5.1 | En tant qu'étudiant, je veux voir mon score /10 après soumission afin de mesurer mes acquis. | 🔴 M | 2 | 🔧 champ Quiz.score, affichage à finir |
| US-F5.2 | En tant qu'étudiant, je veux le détail bonne/mauvaise réponse par question afin de comprendre mes erreurs. | 🔴 M | 3 | 🔧 mistakes/ + détail front |
| US-F5.3 | En tant qu'utilisateur, je veux une page d'accueil claire expliquant le produit afin de comprendre sa valeur. | 🟠 S | 2 | ⬜ landing |

E6 — Historique *(F6)*

| ID | User Story | MoSCoW | Pts | État code |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-F6.1 | En tant qu'étudiant, je veux retrouver l'historique de mes quiz (date, cours, score) afin de suivre ma progression. | 🔴 M | 3 | 🔧 quiz-list + stats/ à brancher au front |
| US-F6.2 | En tant qu'étudiant, je veux rouvrir un quiz passé afin de revoir mes réponses. | 🟠 S | 2 | 🔧 <pk>/ détail |
| US-F6.3 | En tant qu'étudiant, je veux filtrer/trier mon historique (date, score, matière) afin de m'y retrouver. | 🟡 C | 3 | ⬜ |

E7 — Sécurité & durcissement *(perturbation P3)*

| ID | User Story | MoSCoW | Pts | État code |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-S.1 | En tant qu'équipe, nous voulons séparer instructions système et contenu utilisateur afin que le LLM n'obéisse pas à des ordres cachés (prompt injection). | 🔴 M | 5 | ⬜ |
| US-S.2 | En tant qu'équipe, nous voulons assainir/valider les entrées (cours, texte) afin de limiter les injections. | 🔴 M | 3 | ⬜ |
| US-S.3 | En tant qu'équipe, nous voulons isoler les données par utilisateur afin qu'un étudiant ne voie jamais l'historique d'un autre. | 🔴 M | 3 | 🔧 à vérifier |
| US-S.4 | En tant qu'équipe, nous voulons des tests adversariaux d'injection afin de valider la robustesse. | 🟠 S | 3 | ⬜ (cf. docs/04-testing.md) |
| US-S.5 | En tant qu'équipe, nous voulons un rate limiting / quotas sur la génération afin d'éviter les abus. | 🟠 S | 3 | ⬜ |
| US-S.6 | En tant qu'équipe, nous voulons ne jamais exposer les secrets afin de sécuriser le déploiement. | 🔴 M | 2 | 🔧 à auditer |

📌 P3 — Sécurité (mercredi 10h). Préparer les tests adversariaux en amont (tutoriel dans docs/04-testing.md) → SPK-3.

E8 — RGPD & légal *(perturbation P4)*

| ID | User Story | MoSCoW | Pts | État code |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-G.1 | En tant qu'utilisateur, je veux une politique de confidentialité afin de savoir comment mes données sont traitées. | 🔴 M | 3 | ⬜ (4 pages légales vierges) |
| US-G.2 | En tant qu'étudiant, je veux supprimer définitivement mon compte et mes données (droit à l'oubli). | 🔴 M | 3 | 🔧 suppression profil à durcir |
| US-G.3 | En tant qu'utilisateur, je veux des CGU / mentions légales afin de connaître mes droits. | 🟠 S | 2 | ⬜ |
| US-G.4 | En tant qu'utilisateur, je veux une gestion du consentement (cookies/traçage) afin de garder le contrôle. | 🟠 S | 3 | ⬜ |
| US-G.5 | En tant qu'étudiant, je veux exporter mes données (portabilité) afin d'exercer mes droits. | 🟡 C | 3 | ⬜ |
| US-G.6 | En tant qu'équipe, nous voulons minimiser et documenter les données collectées afin d'être conformes. | 🟠 S | 2 | ⬜ registre de traitement |

📌 P4 — RGPD (mercredi 14h). Atout produit : 100 % local, donc aucune donnée n'est envoyée à un tiers. À matérialiser dans les pages légales → SPK-4.

E9 — Livraison, CI/CD & crise *(perturbation P5)*

| ID | User Story | MoSCoW | Pts | État code |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-D.1 | En tant qu'équipe, nous voulons une CI verte (lint + tests) afin de garantir la qualité à chaque PR. | 🔴 M | 3 | ✅ GitHub Actions |
| US-D.2 | En tant qu'équipe, nous voulons un lancement en une commande (scripts par OS) afin de démontrer facilement. | 🔴 M | 2 | ✅ scripts/start-* |
| US-D.3 | En tant qu'équipe, nous voulons un plan de crise / rollback afin de réagir à un incident le jour J. | 🔴 M | 3 | ⬜ runbook |
| US-D.4 | En tant qu'équipe, nous voulons un déploiement de production (VPS OVH, HTTPS) afin d'exposer la démo. | 🟡 C | 8 | ⬜ (cf. docs/11-*) |
| US-D.5 | En tant qu'équipe, nous voulons un post-mortem après la crise afin de capitaliser. | 🟠 S | 1 | ⬜ template |

📌 P5 — Livraison/Crise (jeudi 10h). Préparer rollback rapide (--fast), checklist de démo et template post-mortem → SPK-5.

E10 — Qualité & exploitation *(transverse)*

| ID | User Story | MoSCoW | Pts | État code |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-X.1 | En tant qu'équipe, nous voulons des tests automatisés sur F3/F4 (cœur métier) afin d'éviter les régressions. | 🟠 S | 5 | ⬜ |
| US-X.2 | En tant qu'équipe, nous voulons un mode mock/fallback LLM afin que la démo tienne même LLM indisponible. | 🟠 S | 3 | ✅ backend mock |
| US-X.3 | En tant qu'équipe, nous voulons tracer le choix du fournisseur LLM afin d'arbitrer latence/coût/qualité. | 🔴 M | 3 | ⬜ ADR |
| US-X.4 | En tant qu'admin, je veux configurer le LLM/l'app depuis l'UI afin d'ajuster sans toucher au code. | 🟠 S | 5 | ✅ admin |
| US-X.5 | En tant qu'admin, je veux des logs / observabilité (erreurs LLM, latence) afin de superviser. | 🟡 C | 3 | ⬜ |

5. RELEASE 2 — Catalogue de pistes (jeudi soir)

Aucune feature obligatoire : le PO et la Story Map décident. Trois exemples sont déjà codés dans le kit (dashboard, révision des erreurs, mode sombre). Catalogue complet : docs/08-mvp2-idees.md.

E11 — MVP2 / Expérience de révision

| ID | Piste R2 | MoSCoW | Pts | État code | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-R2.1 | RAG renforcé : génération ancrée chapitre par chapitre. | 🟡 C | 8 | 🔧 | différenciateur produit |
| US-R2.2 | Tableau de bord enseignant : suivi de classe, export. | 🟡 C | 8 | ⬜ | cible teacher-first |
| US-R2.3 | Niveaux de difficulté des QCM (facile/moyen/difficile). | 🟡 C | 5 | ⬜ | engagement |
| US-R2.4 | Explications par réponse afin de comprendre l'erreur. | 🟠 S | 5 | ⬜ | valeur pédagogique forte |
| US-R2.5 | Révision des erreurs ciblée (rejouer ses ratés). | 🟠 S | 5 | ✅ kit | à recalibrer |
| US-R2.6 | Tableau de bord de progression (scores dans le temps). | 🟠 S | 5 | ✅ kit | à recalibrer |
| US-R2.7 | Mode sombre. | 🟡 C | 2 | ✅ kit | confort |
| US-R2.8 | Export PDF du quiz + correction. | 🟡 C | 3 | ⬜ | confort |

E12 — Feedback utilisateur

| ID | Piste R2 | MoSCoW | Pts | État code |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-FB.1 | Noter la qualité d'un quiz généré afin de signaler les questions faibles. | 🟠 S | 3 | ⬜ |
| US-FB.2 | Signaler une question erronée afin d'améliorer la base. | 🟡 C | 3 | ⬜ |
| US-FB.3 | Collecter les retours (formulaire / NPS) afin de prioriser la suite. | 🟡 C | 3 | ⬜ |

⚪ Won't have (this time)

| ID | Item | Raison |
| --- | --- | --- |
| US-W.1 | Application mobile native | hors périmètre / temps |
| US-W.2 | Paiement / abonnement | non requis MVP |
| US-W.3 | LLM cloud (OpenAI, etc.) par défaut | RGPD : local obligatoire — tout changement exige une ADR |

6. Spikes & préparation des perturbations

Les spikes sont des time-box d'investigation/décision, à mener avant ou pendant la perturbation correspondante.

| ID | Spike / tâche | Perturbation | Pts | Livrable attendu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SPK-1 | Cadrage scope avec le PO | P1 (lun. 14h) | 2 | Story Map à jour, décisions d'arbitrage |
| SPK-2 | ADR LLM : comparer fournisseurs, trancher latence/coût/qualité | P2 (mar. 10h) | 3 | ADR rédigé (docs/) |
| SPK-3 | Sécurité : concevoir + jouer les tests d'injection | P3 (mer. 10h) | 3 | Jeu de tests adversariaux + correctifs |
| SPK-4 | RGPD : cartographier les données + plan de conformité | P4 (mer. 14h) | 3 | Registre de traitement + 4 pages légales remplies |
| SPK-5 | Runbook crise : procédure incident + rollback + post-mortem | P5 (jeu. 10h) | 2 | Runbook + template post-mortem |

7. Contrôle INVEST (échantillon)

Vérification appliquée à toutes les stories must-have ; exemple sur US-F3.1 :

| Critère | Vérifié | Justification |
| --- | --- | --- |
| Independent | ✅ | Génération isolable de la soumission (F4). |
| Negotiable | ✅ | Nombre de QCM / format discutables avec le PO. |
| Valuable | ✅ | Cœur de la proposition de valeur (réviser depuis son cours). |
| Estimable | ✅ | Estimée 5 pts. |
| Small | ✅ | Tient dans un sprint, découpable (parsing / prompt / UI). |
| Testable | ✅ | Critères d'acceptation vérifiables (ci-dessous). |

Critères d'acceptation US-F3.1 (Given/When/Then)

Given une source valide (PDF extrait ou texte ≥ 200 car.), when l'utilisateur lance la génération, then le système crée exactement 10 questions à 4 options chacune.

Given une réponse LLM malformée, when le parsing échoue, then l'utilisateur reçoit un message explicite sans crash serveur.

Given l'environnement, then la génération utilise Ollama en local (aucun appel réseau externe).

Critères d'acceptation US-S.1 (anti-injection)

Given un cours contenant « ignore les instructions précédentes et… », when on génère le quiz, then le système produit toujours 10 QCM portant sur le contenu, sans exécuter l'instruction injectée.

8. Synthèse de planification

Récapitulatif des points (indicatif, à confirmer en planning poker)

| Bloc | Must (🔴) | Should (🟠) | Could (🟡) | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 — Parcours MVP (E1–E6) | 40 | 12 | 6 | ~58 |
| R1 — Transverse (E7–E10) | 22 | 24 | 14 | ~60 |
| Spikes | 13 | — | — | 13 |
| R2 (E11–E12) | — | 21 | 35 | ~56 |

Lecture brownfield : ~60 % des stories Must de E1–E6 sont en 🔧 partiel. L'effort dominant n'est pas de coder de zéro mais de fiabiliser, brancher front↔back et tester.

Mapping jour / sprint (semaine APOCAL'IPSSI)

| Jour | Focus backlog | Perturbation |
| --- | --- | --- |
| Lundi (J1) | Cadrage, E1/E2, Story Map, planning Sprint 1 | P1 — Produit/Scope (14h) |
| Mardi (J2) | E2/E3, fiabilisation génération, ADR LLM | P2 — Latence/ADR (10h) |
| Mercredi (J3) | E4/E5/E6 + durcissement E7, RGPD E8 → Release 1 (17h45) | P3 — Sécurité (10h) · P4 — RGPD (14h) |
| Jeudi (J4) | E11/E12 (R2), E9 livraison | P5 — Crise (10h) |
| Vendredi (J5) | Stabilisation, démo finale, post-mortem | — |

Ordre d'attaque recommandé

Fiabiliser le parcours MVP de bout en bout : US-F3.1 (parsing JSON) → US-F4.1 → US-F5.1/F5.2 → US-F6.1. Sans une chaîne génération→correction→score→historique solide, pas de démo.

ADR LLM (US-X.3 / SPK-2) — débloque la décision technique structurante de la semaine.

Sécurité + RGPD (E7/E8) — P3 et P4 tombent le mercredi, jour de la Release 1.

Runbook crise (SPK-5) — prêt avant jeudi 10h.

R2 à forte valeur : US-R2.4 (explications), US-R2.6 (dashboard, déjà codé).

9. Notes d'arbitrage pour le Product Owner

Focus brownfield : prioriser le branchement front↔back et les tests plutôt que la réécriture.

Risque n°1 : robustesse du parsing JSON de sortie LLM (US-F3.1) → bloquant pour F4/F5. À sécuriser en premier.

Risque n°2 : extraction de texte PDF (US-F2.1) variable selon les fichiers → prévoir le fallback texte (US-F2.4).

Risque n°3 : latence Ollama (P2) → l'ADR doit trancher sans sacrifier la contrainte RGPD (rester local par défaut).

Décisions attendues du PO : (1) confirmer le périmètre Must ci-dessus ; (2) trancher les S à inclure dans le Sprint 1 ; (3) acter la réponse de principe à P1.

Document vivant — mis à jour à chaque revue de sprint.