EduTutor IA

Cadrage produit

Perturbation J4 — Passage à l'échelle (RGAA · i18n · scalabilité)

Livrable Jour 1 — APOCAL'IPSSI 2026

# 🗂️ Identification du document

| Équipe | n° 6 |
| --- | --- |
| Membres | Kahil MOKHTARI · Amine HADDANE · Souleymane FALL · Nikola MILOSAVLJEVIC · Dina CHAOUKI · Rayan ZEBAZE SAO · Hugo RAGUIN |
| Sprint concerné | Sprint 6 (jeudi 09h–13h) → Release 2 |
| Artefact | Perturbation J4 — Analyse de risques + actions préventives + pilotage |
| Version | v1.0 |
| Date | 02/07/2026 |
| Statut | ✅ Analyse produite (matrice ≥ 5 risques + actions préventives estimées) |
| Rédacteur | Hugo RAGUIN |

Liens : Burndown & Burnup · Product Backlog · Release Planning.

Source : énoncé du cours — <https://mohamedelafrit.com/teaching/APOCALIPSSI/pages/perturbations/j4-livraison.php>

# 1. Scénario

EduTutor IA connaît un succès viral national après un passage TV : les serveurs ont failli s'effondrer. L'État propose d'en faire la plateforme officielle des lycées, à une condition non négociable : la conformité RGAA (accessibilité). En parallèle, une levée de fonds finance l'internationalisation et la migration vers une architecture scalable. Consigne du sponsor : « pas de code bricolé dans la panique, je veux un plan clair ».

Trois axes structurants s'imposent donc au produit :

Accessibilité RGAA — service public = utilisable par tous, y compris en situation de handicap.

Internationalisation (i18n) — interface multilingue et réponses IA multilingues.

Scalabilité — encaisser des millions d'utilisateurs simultanés.

Reformulation (1 phrase) : « Transformer un MVP viral en plateforme publique nationale : conforme RGAA, multilingue et scalable — par un plan maîtrisé, pas dans l'urgence. »

# 2. Impact sur les artefacts (les 3 axes) *(CA-J4-1)*

| Artefact | Évolution J4 |
| --- | --- |
| Vision board | La cible passe de « étudiants + enseignants FR » à service public national multilingue et accessible ; proposition de valeur : « réviser pour tous, partout ». |
| Personas | Ajout d'un persona international / en situation de handicap (voir §2.1). |
| Story map | Nouvelle colonne « Accessibilité & International » ; backbone étendu (choix de langue, navigation clavier). |
| Product backlog | 3 nouveaux épics E14 Scalabilité · E15 Accessibilité (RGAA) · E16 i18n + US préventives (§4). |
| Release planning | Les 3 axes forment une Release 3 « Plateforme publique » ; le MVP (R1) et R2 restent livrés. |
| Next sprint backlog | Amorce : audit RGAA + ADR migration scalable + i18n de l'interface. |

## 2.1 Nouveau persona (extrait)

Amina, 17 ans, lycéenne malvoyante à Marseille (utilise un lecteur d'écran) — « Je veux réviser comme les autres : que l'appli soit lisible au clavier et annoncée correctement par NVDA. » Besoins : navigation 100 % clavier, contrastes AA, libellés ARIA, pas de piège au focus.

Variante internationale — Diego, 16 ans, lycéen à Madrid — « Je veux l'interface et des quiz en espagnol. » Besoins : i18n de l'UI + réponses IA en espagnol.

# 3. Analyse de risques — matrice probabilité × impact *(CA-J4-2)*

Échelle : Probabilité P (1 faible → 3 élevée) · Impact I (1 mineur → 3 critique) · Score = P × I (priorité si ≥ 6).

| # | Risque | Axe | P | I | Score | Action préventive (→ backlog) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Effondrement sous la charge (millions d'users simultanés) | Scalabilité | 3 | 3 | 9 🔴 | File de génération asynchrone + workers + autoscaling → US-SC.1 |
| R2 | Le LLM local (Ollama) ne tient pas la charge nationale | Scalabilité | 3 | 3 | 9 🔴 | Pool GPU + repli modèle managé UE en débordement (feature-flag) → US-SC.2 |
| R3 | Non-conformité RGAA → blocage du marché public (condition non négociable) | Accessibilité | 2 | 3 | 6 🟠 | Audit RGAA + corrections prioritaires (contraste, clavier, ARIA) → US-A11Y.1 |
| R4 | Réponses IA multilingues de qualité inégale | i18n | 2 | 2 | 4 🟡 | Détection de langue + prompts localisés + tests par langue → US-I18N.2 |
| R5 | RGPD à l'international : transferts / hébergement hors UE | Conformité | 2 | 3 | 6 🟠 | Hébergement UE + DPA + registre → US-RGPD-INT.1 (cf. rétention) |
| R6 | Dette technique (« code bricolé dans la panique ») | Transverse | 2 | 2 | 4 🟡 | Décisions tracées (ADR migration) + revue + CI bloquante → US-SC.3 |
| R7 | Explosion des coûts infra malgré la levée | FinOps | 2 | 2 | 4 🟡 | Quotas + cache + observabilité coûts (FinOps) → US-SC.4 |

Risques prioritaires (score ≥ 6) : R1, R2, R3, R5 → chacun a au moins une action préventive estimée au backlog (§4). (CA-J4-3)

# 4. Actions préventives estimées (→ Product Backlog) *(CA-J4-3)*

Nouveaux épics : E14 Scalabilité · E15 Accessibilité · E16 i18n. Estimation en points (Fibonacci).

| US | Épic | Intitulé | Risque couvert | MoSCoW | Est. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-SC.1 | E14 | Génération de quiz asynchrone (file + workers) | R1 | 🔴 M | 13 |
| US-SC.2 | E14 | Repli LLM managé UE en débordement (feature-flag) | R2 | 🔴 M | 8 |
| US-SC.3 | E14 | ADR de migration scalable + cache/CDN + autoscaling | R1/R6 | 🟠 S | 8 |
| US-SC.4 | E14 | Observabilité & FinOps (quotas, métriques coûts) | R7 | 🟢 C | 5 |
| US-A11Y.1 | E15 | Audit RGAA + corrections prioritaires (contraste, clavier, ARIA) | R3 | 🔴 M | 8 |
| US-A11Y.2 | E15 | Tests d'accessibilité automatisés (axe-core en CI) | R3 | 🟠 S | 5 |
| US-I18N.1 | E16 | i18n de l'interface (FR/EN, extensible) | i18n | 🟠 S | 8 |
| US-I18N.2 | E16 | Réponses IA multilingues (détection langue + prompts localisés) | R4 | 🟠 S | 8 |
| US-RGPD-INT.1 | E8 | Hébergement UE + DPA pour l'international | R5 | 🔴 M | 5 |

Total ≈ 68 points de scope préventif ajouté (visible dans le burnup comme un saut de périmètre).

# 5. Pilotage — burndown & burnup *(CA-J4-4)*

Les courbes (et l'impact chiffré des perturbations sur le périmètre) sont dans le document dédié : Burndown & Burnup.

Burndown (sprint MVP) : reste-à-faire vs ligne idéale.

Burnup (projet S1→S8) : réalisé vs périmètre, avec les sauts de scope J1 (+13, espace enseignant), J3/J3-bis (+8, sécurité/RGPD) et J4 (+68, RGAA/i18n/scalabilité).

# 6. Critères d'acceptation J4

[x] CA-J4-1 — Vision, story map & personas intègrent les 3 axes → §2 (+ persona handicap/international)

[x] CA-J4-2 — Matrice de risques ≥ 5 (probabilité × impact) → §3 (7 risques)

[x] CA-J4-3 — Chaque risque prioritaire → action préventive estimée au backlog → §4

[x] CA-J4-4 — Burndown + burnup actualisés, impact des perturbations chiffré → doc dédié

[x] CA-J4-5 — Historique des sprints conservé + prochain sprint défini → Release Planning

[ ] CA-J4-6 — Bonus — PoC technique (ADR migration scalable / amorce i18n)

# ✅ Grille d'auto-évaluation

| Critère qualité | Auto-éval | Preuve |
| --- | --- | --- |
| 3 axes intégrés aux artefacts | ☑ Oui | §2. |
| Persona international / handicap | ☑ Oui | §2.1. |
| Matrice risques ≥ 5 (P × I) | ☑ Oui | §3 (7 risques). |
| Actions préventives estimées au backlog | ☑ Oui | §4 (9 US, épics E14–E16). |
| Impact des perturbations chiffré | ☑ Oui | burnup (+68 pts J4). |
| Historique conservé + prochain sprint | ☑ Oui | release planning. |

# 📚 Références

RGAA (accessibilité) — <https://accessibilite.numerique.gouv.fr/> · WCAG 2.1 AA

Sources internes : Burndown & Burnup · Product Backlog · Release Planning · Politique de rétention.

Perturbation J4 — passage à l'échelle de l'équipe 6 : 3 axes (RGAA / i18n / scalabilité), matrice de 7 risques, 9 actions préventives estimées, pilotage burndown/burnup.